**Bilanţul activităţii săptămânale**

**Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău**

**în perioada 02-06.08.2021**

În săptămâna de referinţă s-a atestat următoarea situaţie.

**I. Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de învățământ general pentru anul de studii 2021-2022**

În temeiul deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2019 pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învăţământ general municipale au fost alocate **129 mln 429 mii lei pentru un** număr de **115 instituții,** conform anexelor stipulate în decizie:

**Situaţia la 30.07.2021**

Total, alocate **129 mln 4829 mii lei pentru un** număr de **115 instituții,** conform anexelor stipulate în decizie:

**Situaţia la 06.08.2021**

Total, alocate **129 mln 4829 mii lei pentru un** număr de **115 instituții,** conform anexelor stipulate în decizie:

***Nr. 24 -*** *îndeplinirea lucrărilor de* ***reparații capitale*** *ale* ***88*** *IET, au fost alocate mijloace financiare în sumă de* ***25 mln 960,0 mii lei***

**DGETS : 2 (Autogestiune)** IET cu drept de executor secundar de buget: **1 mln 800 mii lei**

**2 IET** *în lucru* (Școala gr. 152 ”Pas cu pas”- 18%, Școala-grădiniță 199- **(80%))**

**DETS sector Botanica: 31** instituții IET conform Foii de titlu - **6 mln 100 mii lei**

**20 IET** *lucrările**finalizate* (IET 9,17,35,40, 49, 71, 77, 89, 91, 96, 122, 123,139, 142, 151, 153, 181, 182, Școala primară-grădiniță nr.120, Școala primară-grădiniță nr.124)

**10 IET** *în proces de lucru* (IET 44, 98, 99, 103, 104, 165, 168, 180, 216, Școala primară – grădiniță nr. 90)

**1 IET** *contestare* (IET 141)

**DETS sector Buiucani: 17** instituții conform Foii de titlu **- 5 mln 170 mii lei**

**7 IET** *lucrările**finalizate* (IET 20, 85, 87, 143, 158, 164, 185)

**10 IET** *în lucru* (IET 62, 63, 75, 110, 116, 145, 183, 186, 215, școala primară ”A. Ursu”)

**DETS sector Centru:** **12** instituții conform Foii de titlu **- 4 mln 190 mii lei**

**10 IET** *Lucrările**finalizate* (IET 6, 8, 15, 53, 73, 92, 125, 175, 210, 227)

**2 IET** *în lucru* (IET nr. 23, 59)

**DETS sector Ciocana:** **12** instituții conform Foii de titlu – **3 mln 300 mii lei**

**9 IET** *Lucrările**finalizate* (IET 32, 67, 130, 138, 161,179, 188, 197, 211)

**3 IET** *în lucru* (IET nr. 135, 155, 177)

**DETS sector Râșcani: 14** instituții conform Foii de titlu – **5 mln 400 mii lei**

**7 IET** Lucrărilefinalizate (IET nr. 25, 38, 64, 68, 74, 100. 159)

**7 IET** *în lucru* (IET 37, 80, 88, 105, 118, 129, 136)

Notă: d**in totalul de 88 instituții educație timpurie:**

* 53 instituții sunt finisate
* 34 instituții sunt în lucru
* 1 instituții contestare

***Nr. 24.1****- deschiderea a 3 grădinițe noi, alocate* ***23 mln 500,0 mii lei***

**DETS sector Buiucani: 2** instituții **- 13 mln 500 mii lei**

**IET 3, IET 18** Caietul de sarcini și devizele de cheltuieli sunt elaborate și în curs de publicare pentru demararea procedurii de achiziție publică.

**DETS sector Râșcani: 1** instituție – **10 mln lei**

**IET nr. 28** *în proces de lucru, elaborarea proiectului*

***nr. 24.2*** *- reparația capitală pentru extinderea a 6 școli au fost alocate mijloace financiare în sumă de* ***34 mln 700,0 mii lei***

**DETS sector Botanica: 3** instituții: **LT ”Pro Succes”), Gimnaziul 6, Gimnaziul 68, s. Dobrogea – 26 mln 200 mii lei**

- *Reparația generală în 2* instituții:

LT „Pro Succes”, în suma de 10000,0 mii lei,

Gimnaziul nr.6.în suma de 15000,0 mii lei

- La LT „Pro Succes” **- se desfășoară lucrări 15%**

- Gimnaziul nr.6, Gimnaziul 68, s. Dobrogea se desfășoară lucrări de proiectare

**DETS sector Ciocana:** 1 instituție – **2 mln lei**

**Gimnaziul ”Steliana Grama”**- la data de 27.05.2021 a fost primit Certificatul de Urbanism, se lucrează la elaborarea Proiectului (termen necesar 2-3 luni)

**DETS sector Râșcani: 2** instituții – **10 mln lei**

**LT”Mihail Lomonosov”** *în lucru (realiozat 85%*

**LT ”Waldorf”** se lucrează la elaborarea Proiectului

***Nr. 24.3 - au*** *fost alocați* ***11 mln 350 mii******lei*** *pentru reparații capitale si curente pentru redeschiderea a* ***26*** *grupe noi și* ***3 mln 600 mii lei*** *pentru dotarea cu utilaj, mobilier, inventar și echipament*

**DETS sector Botanica: 17 grupe noi 7** instituții IET - **7 mln 900 mii lei**

**6 IET** *în lucru* (IET 44,99, 103, 165, 168, 180)

**1** **IET** *contestare* (IET 141).

Procentul realizării **55%**

**DETS sector Buiucani: 1** instituție **- 450 mii lei**

**1 IET -** *(IET 26), în proces de lucru*

**DETS sector Centru:** **1** instituție **- 450 mii lei**

**1 IET** (IET 226 – lucrări finalizate

**DETS sector Râșcani:** **- 7 grupe noi în** **5** IET nr. 13, 38 (2 grupe), 108 (2 grupe), 199, ”Orfeu”) conform Foii de titlu – **2 mln 550 mii lei**

**2 IET** *Lucrările**finalizate* (IET 13, școala-grădiniță 199)

**3 IET** *în lucru* (IET 38, 108, IET”Orfeu”)

**Din totalul de 14 instituții educație timpurie pentru redeschiderea a 26 grupe noi:** 2 instituții sunt finalizate, 10 instituții sunt în lucru, 1 instituție spre contestare

**II. Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de învățământ general pentru anul 2021-2022** **de către membrii Grupului de lucru instituit** (*dispoziția Primarului General nr. 252-d din 25 mai 2021, ordinul DGETS nr. 491 din 28.06.2021 cu privire la raportarea către Primăria municipiului Chişinău privind progresul lucrărilor de reparație şi de dotare pentru consolidarea bazei-tehnico materiale şi didactice a instituțiilor de învățământ general municipale, conform Planului de acţiuni pentru anul 2021)*

**06.08.2021**

Sub egida DGETS/ DETS de sector s-au efectuat vizite în teritoriu a Grupului de lucru, conform graficului vizitelor prestabilit. La **04.08.2021** a fost efectuată ieșirea în teritoriu a grupurilor de lucru unde au fost supuse verificării **8** instituții educație timpurie: DETS Buiucani **IET nr. 143, 158, 164, 183;** DETS Botanica **IET nr. 9, 49, 153, 182.** Obiecții cu privire la lucrările executate nu au fost atestate de către membrii Grupul de lucru.

**III. Asigurarea implementării Proiectului ”Eficiența Energetică și Izolarea Termică a instituțiilor publice din mun. Chișinău„- LOT 2, 3, 4**

Au fost avizate proiectele pentru 7 instituții de învățământ din municipiul Chișinău pentru eliberarea autorizației de construcție privind implementarea proiectului "Reabilitarea Măsurilor de eficiență energetică" – LOT-3. Scrisoarea DGETS din 29.07.2021 către Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a CMC.

**IV. Salubrizarea teritoriului adiacent/aferent a instituțiilor din subordinea DETS de sector, inclusiv cositul ierbii și acțiuni întreprinse**

**Situaţia 30.07.2021**

**DETS Botanica:**

- 2 instituții au evacuat frunziș și crengi: IET nr. 122, LT „B.P.Hașdeu”- în total 30m3;

- 13 instituții au cosit iarba: IET nr. 44, 49, 77, 91, 99, 139, 180, 182, Liceul Teoretic ,,Mihai Grecu”, Liceul Teatral Orășenesc ”Iurie Harmelin”,Gimnaziul nr. 67, 68, 102, Școala primară-grădiniță nr. 90 - în total 2970 m2;

- se monitorizează teritoriul aferent/ adiacent instituțiilor subordonate în vederea prevenirii creșterii ambroziei. În urma acțiunilor de monitorizare ambrozia nu a fost depistată, iar directorii instituțiilor subordonate au fost atenționați să întreprindă măsurile necesare pentru identificarea și nimicirea plantei ambroziei sezoniere depistate pe teritoriile instituțiilor și teritoriile adiacente.

**DETS Buiucani:**

- 42 instituții subordonate sunt salubrizate;

- în 20 instituții s-a cosit 4950 m2 iarbă de pe teritoriul instituției și teritoriul aferent/ adiacent instituției;

- se monitorizează teritoriul aferent/ adiacent instituțiilor subordonate în vederea prevenirii creșterii ambroziei. În urma acțiunilor de monitorizare ambrozia nu a fost depistată.

**DETS Centru:**

- 13 instituții din subordine au fost inspectate: (IET nr. 8, nr. 53, nr. 59, nr. 73, nr. 92, nr. 156, nr. 167, nr. 210, nr. 226, L.T. C. Sibirschi, Gimnaziul internat nr 3, Școala Auxiliară. nr. 7, L.T. ”V. Lupu”);

- în 3 instituții din subordine s-a efectuat cositul ierbii pe terenurile aferente/adiacente instituțiilor, cu o suprafață totală de 300 m2;

- se monitorizează teritoriul aferent/ adiacent instituțiilor subordonate în vederea prevenirii creșterii ambroziei. În urma acțiunilor de monitorizare ambrozia nu a fost depistată.

**DETS Ciocana:**

- în temeiul Ordinului DETS Ciocana nr. 20-ab din 25.05.2021„Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de amenajare, salubrizare şi cositul ierbii” a teritoriului aferent/adiacent a instituțiilor de învățământ din subordine, s-au întreprins următoarele acțiuni:

- se monitorizează teritoriul aferent/ adiacent instituțiilor subordonate în vederea prevenirii creșterii ambroziei. În urma acțiunilor de monitorizare ambrozia nu a fost depistată.

**DETS Râşcani:**

- în temeiul circularei DETS Râșcani nr.01-15/352 din 21.06.2021 privind asigurarea permanentă a cositului ierbii, s-au întreprins următoarele acțiuni:

- au fost evaluate 5 instituții de învățământ din subordine (IET nr. 38, 118, 129, 146 și Școala auxiliară nr.6);

- a fost salubrizată și cosită iarba de pe circa 3464 m² teren adiacent instituțiilor de învățământ.

- au fost evacuate 4 rute de gunoi (IET nr. 47, 56, 137, 118);

- se monitorizează teritoriul aferent/ adiacent instituțiilor subordonate în vederea prevenirii creșterii ambroziei. În urma acțiunilor de monitorizare ambrozia nu a fost depistată.

- în baza autorizației eliberată de Agenția Mediului au început lucrările de defrișare și curățare a arborilor uscați, deteriorați de pe teritoriul instituțiilor de învățământ (IET nr. 57).

**V. Dezinsecția în interiorul clădirilor instituțiilor de educație timpurie și a teritoriului adiacent clădirii**

**DETS Buiucani:**

Conform contractului nr. 01-21/s din 25.01.2021, agentul economic ”Quaker” a efectuat în interior în luna aprilie I etapă, conform planului, la toate instituțiile din subordine. Etapa a II-a a demarat în luna august și este efectuată în 8 din 42 instituții din subordine.

**DETS Centru**:

Conform contractului nr. 06-21/S din 26.01.2021 cu SRL „Quaker” privind „Servicii de deratizare/ dezinsecții pentru instituțiile de învățământ subordonate” în săptămâna curentă la solicitare s-a efectuat deratizarea/ dezinsecția în IET nr. 6 și IET nr. 175. Pentru executarea solicitării, a avut loc prelucrarea spațiului interior (subsol – contra purici, blocul alimentar și grupe – contra taracani și furnici), precum și a spațiului exterior, în vederea prevenirii căpușelor.

**DETS Ciocana:**

Conform contractului nr. 30 din 02.02.2021 cu SRL „Studio Citrus” privind „Servicii de deratizare/ dezinsecții pentru instituțiile de învățământ subordonate” (suma totală a contractului – 108 700,00 lei, servicii de deratizare – 54 350,00 lei și servicii de dezinsecție – 54 350,00 lei)) s-a efectuat deratizarea/ dezinsecția în 20 instituții.

**DETS Râşcani:**

A fost încheiat contractul nr. 06/02 din 17.02.2021 cu SRL Quaker în sumă de 101.170,00 lei pentru efectuarea dezinsecției și deratizării instituțiilor de învățământ subordonate.

**VI. Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituţiile de educaţie timpurie (Dispoziția Primarului general al mun. Chișinău nr. 7/6 din 09 iunie 2020)**

Copiii din IET sunt asigurați cu apă potabilă. DETS de sector livrează apă potabilă după cum urmează:

**DETS Botanica:**

Din data de 31.05.2021 până la 31.12.2021 este încheiat contract cu operatorul economic SRL ,, Casa de Comerț Vita” la apă potabilă necesară instituțiilor de educație timpurie subordonate.

31 instituții de educație timpurie sunt aprovizionate cu apă potabila a câte 19 litri butelia, în baza comenzilor prealabile făcute de către administrațiile instituțiilor.

**DETS Buiucani:**

Copiii din 25 IET din subordine sunt asigurați cu apă potabilă până la sfârșitul anului 2021, în baza contractului nr. 01/B din 20.04.2021 în sumă de 453 778,80 lei, încheiat cu CC ”Aqua Trade” SRL.

În săptămâna curentă au fost distribuite 250 butelii de apă potabilă.

**DETS Centru:**

Pentru asigurarea a 4183 de copii din 24 IET sectorul Centru cu apă potabilă, la data de 05 martie 2021 a fost încheiat contractul de mică valoare cu nr.13-21/B, în sumă de 99953,00 lei cu ”CC Aquatrade” SRL. 24 instituții de educație timpurie din subordine, cu 4183 copii, au fost asigurate cu apă potabilă.

La data de 08.06.2021 a fost semnat contractual cu SRL ”Casa de Comerț Vita”, în sumă de 239 962,50 mii lei, care urmează să fie pus în aplicare după finisarea stocului din contractul de mică valoare.

**DETS Ciocana:**

5366 copii din 18 IET din subordine sunt asigurați cu apă potabilă în baza contractului încheiat la data 04.05.2021 cu OE „ Aqua Trade” SRL în sumă de 357 300,00 lei (fără TVA), cu TVA – 428 788,80 lei. Apa potabilă este suficienta până la sfârșitul anului 2021 şi este livrată în baza necesitaților înaintate de către conducătorii IET.

**DETS Râșcani:**

30 instituţii din subordine sunt aprovizionaţi cu apă potabilă în baza contractului nr.30 din 21.04.2021 în sumă de 531721,08 lei, cantitatea contractată fiind de 14452 butelii a câte 19 litri.

În 30 de instituții din sector a fost livrată apa potabilă conform solicitărilor prezentate de conducătorii IET din sector, în cantitate de 187 butelii a câte 19L.

**Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din tabăra de vară“Poienița Veselă”**

Copiii și adolescenții din tabăra de vară “Poienița Veselă” subordonată DETS sector Botanica, sunt asigurați cu 10 butelii de apă potabilă a câte 19L, conform prevederilor Dispoziției Primarului general nr. 268 din 28.05.2021. Apa este livrată în baza necesităților înaintate de către conducătorii instituției

**VII. Funcţionalitatea instituțiilor de învățământ preşcolar şi monitorizarea procesului educaţional**

**Situația la 06.08.2021**

Din cele **166** instituții de învățământ din mun. Chișinău, la data de **06.08.2021** activează **127** instituţii de învăţământ cu copii de vârstă preşcolară din municipiul Chișinău (*sunt sistate temporar* ***39*** *instituiții:* ***27*** *instituții sunt din oraș,* ***13*** *din suburbii*).

În ele sunt înscriși în liste **31.409** comparativ cu săptămâna precedentă **31.535** de copii în liste cu 126mai puțini, motivul fiind plecarea copiilor din grupele pregătitoare, vacanța de vară în **1.159** grupe*, (comasare grupe în perioada de vară*).

**Frecvenţa medie** constituie **14.020 copii** **(45%)** comparativ cu săptămâna precedentă **13.230** copii **42%** cu **790 c**opii mai mulți, formarea grupelor de la 2-3 ani, 3-4 ani.

**Numărul total de copii înscrişi în listele IET pe municipiu – 31.409**

Botanica – 7136

Buiucani – 5729

Centru – 4249

Ciocana – 5601

Râșcani – 8694

**1.159 grupe funcționale:**

Botanica – 232

Buiucani – 229

Centru – 165

Ciocana – 210

Râșcani – 323

**VIII. Monitorizarea cazurilor active a infecției COVID-19 și a cazurilor de autoizolare înregistrate în rândul angajaților/copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ general**

**a) instituții de învățământ primar, secundar (ciclul I gimnaziu, ciclul II liceu)**

**Situația la 05.08.2021**

Din 150 de instituții deînvățământ primar, secundar, ciclul I şi II, inclusiv 131 instituţii de învăţământ primar și secundar cu finanțare de la buget și 19 instituții private) şi de la CSP a fost înregistrat **3 cazuri noi** de îmbolnăvire COVID-19 la  **2 elevi (13 și 17 ani, frate și soră) din** LT „I. Creangă” și **1** elev din LT „O.Ghibu”. În săptămâna precedentă a fost atestat 1 caz.

**În rândul cadrelor didactice -** **1** caz nou de îmbolnăvire la LT „V. Levschi” (săptămâna precedentă 0 cazuri)

**În rândul cadrelor nedidactice nu au fost înregistrate cazuri** de îmbolnăvire.

**b) Instituţiile de educaţie timpurie**

**Situația la 05.08.2021**

**Din cele 127 IET**,care activează la zi **au fost înregistrate cazuri noi** de îmbolnăvire COVID-19

**Copii:**

- **cazuri** **noi-0**, în săptămâna precedentă 0 cazuri);

- autoizolare **0** (în săptămâna precedentă 0).

**Cadre didactice:**

- bolnavi **2** (în săptămâna precedentă 1) inclusiv **cazuri noi - 1** (în săptămâna precedentă 1);

- autoizolare 1 (în săptămâna precedentă 0).

**Cadre nedidactice**:

- bolnavi **3 (**în săptămâna precedentă0) inclusiv **cazuri noi** – 0 (în săptămâna precedentă 3)

- autoizolare **1** (în săptămâna precedentă 0)

În autoizolare – 1 grupă din IET nr 190 (contact cu educator bolnav).

**IX. Organizarea vacanţei de vară, 2021 în instituţiile de educaţie timpurie din orașul Chişinău**

Drept temei:

Regulamentul – tip al instituției de educație timpurie (aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.254 din 11.10.2017) în care se stipulează instituirea vacanței de vară în instituțiile de educație timpurie și întru respectarea prevederilor Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie, Hotărâre de Guvern Nr.1211, din 04.11.2016

**Situaţia la 05.08.2021**

**Total sistate în vara anului 2021 – 27 instituții**

Din 139 instituții de învățământ (134 instituții din oraș și 5 din suburbii) - (27 instituții își vor sista temporar activitatea în perioada de vară, 2021, 112 instituții vor activa în regim continuu)

**iunie - iulie** - **7** instituții (**oraș** IET nr.87, 124, 158, 174, 127, 136, CPPC ,,Orfeu”)

- **iulie - august** - **19** instituții (**oraș** IET nr.49, 71, 91, 99, ȘPG nr.152, ȘPG ,,A. Ursu", IET nr.54, 63, 183, 167, 135, 225, CEGG Cruzești, 146, 199, LT Waldorf, Gimnaziul nr.93, IPLT „Grătiești” (cu grupe de grădiniță)

- **august** - 1 instituții (**oraș** IET nr.88)

**La data de 23.07.2021, sistare temporară, total - 26 instituții (23 din oraș și 3 suburbii).**

Începând cu data de 19.07.2021 şi-au sistat activitatea IET nr. 71, 225 (temei ordinul DGETS nr.652 din 16.07.2021, nr.499 din 30.06.2021).

De la 01.08.2021 urmează să-şi sisteze activitatea IET nr.88.

**X. Implementarea Meniului Model Unic (sezon vară-toamnă 2021 (actualizat şi aprobat de Centrul de Sănătate Publică)**

**În perioada 02-08.07.21 au fost intervievate telefonic 17 IET** privind implementarea Meniului model Unic (sezon vară-toamnă 2021 şi discutate meniurile de repartiție la zi:

DETS Botanica - IET nr. 103 104, 112;

DETS Buiucani nr. 75, 52, 85;

DETS Centru IET nr. 15, 55, 73;

DETS Ciocana nr. 188, 184;

DETS Râșcani IET nr. 41, 47, 51, 56,57.

Toate instituțiile de educaţie timpurie întocmesc meniul zilnic de repartiție, conform meniului model vară - toamnă 2021.

Se livrează fructe de sezon (caise, piersici) şi fructe tropicale

Majoritatea grădinițelor au folosit fructele de sezon la pregătirea compotului. Salatele au fost pregătite în toate grădinițele, fără abateri de la meniul model.

**S-a recomandat:** verificarea, zilnică, obligatorie de către directorul instituției a modului de îndeplinire a meniului de repartiție vizat, alcătuit de către asistentul medical conform meniului model

**XI.** **Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcției de director al instituțiilor de învățământ general**

În proces de depunere a dosarelor de concurs pentru funcția de director sunt 12  **instituții de învățământ general**.

Organizată și desfășurată epapa a III-a și a IV- a de concurs la  **IET nr.78,167**

**XII. Activitatea** **Call-Centru** (platforma [www.egradinita.md](http://www.egradinita.md); platforma [**www.escoala.chisinau.md**](http://www.escoala.chisinau.md/)

**a)** Organizarea înscrierii on-line copiilor în clasa I-a instituțiile de învățământ din  municipiul Chișinău pentru anul de studii 2021-2022 platforma ([**www.escoala.chisinau.md**](http://www.escoala.chisinau.md/)

Rezultatele Etapei I-a de înscriere a copiilor în clasa I-i pentru anul de studii 2021-2022

Etapa I de înscriere a copiilor în clasa I-I (01 aprilie - 11 iunie 2021)

Au fost înscriși **5240** de copii, ceea ce constituie 57,5 % din numărul de **9108** locuri prevăzute

**Etapa II** de înscriere a copiilor la școală va continua (**14 iunie - 30 august 2021)** pentru suplinirea celor **3868** de locuri disponibile.

**01.04 - 06.08.2021**:

Cereri expediate – 11363

Cereri neprocesate - 2092

Solicit acte de către directori - 102

Cereri retrase - 1252

Cereri offline - 415

Apeluri telefonice - 1895

Consultarea directorilor, părinților în birou - 93

Organizarea învățământului primar în cadrul IPLT „P. Zadnipru” cu includerea instituției pe platforma e-școală, la secțiunea CLASA I (decizia CMC nr.6/6 din 22.07.2021).

**Prima etapă de înscriere** în clasa I în instituțiile publice din municipiul Chișinău au fost înscriși **5240** copii și respectiv: clase obișnuite, **3907** copii; clase cu profil arte, **745** copii; clase cu profil sport, **128** copii; clase bilingve, **80** copii; clase cu alternative educațională, **380** copii.

Nr. de elevi din clasa I înscriși în instituție cu instruire în **limba română** – 4355;

Nr. de elevi din cl. I înscriși în instituție cu instruire în **limba rusă** – 944.

Notă: la finele primei etape, **11 instituții publice de învățământ au reușit să completeze toate locurile prevăzute pentru elevii din clasa I**

**b) Înscrierea copiilor în instituţiile de învăţământ preşcolar prin intermediul platformei:** [www.egradinita.md](http://www.egradinita.md)

**De la începutul anului 2021**

Cereri înregistrate: **13491**

Cereri acceptate: **9266**

Înmatriculați în anul 2021-**5061**

**Săptămâna 02-06.08.21**

Cereri înregistrate-**275**

Cereri acceptate - **285**

**Apeluri telefonice** - **117**

Soluționate **87 de situaţii** adresate de către părinți în procesul de evidenţă, înmatriculare, transfer a copiilor în IET

Conform Regulamentului, în vara anului 2021 vor fi înmatriculați copiii născuți în anul **2018**

Începând cu data de **01.08.2021, c**opiii născuți în **anul 2019** care au atins vârsta de 2 ani până la 31.05.2021 vor fi înmatriculați în dependență de locurile libere în instituția de învățământ preșcolar,

Pct. 30.7 al Regulamentului prevede că directorul este obligat: „să efectueze înmatricularea în masă a copiilor din districtul școlar în grupele de vârstă, în două etape de bază:

**05 – 30.06** a fiecărui an – conform districtului;

**08 – 30.08** a fiecărui an – în baza locurilor libere

**XIII. Asigurarea procesului de transparenţă. Pagina WEB a DGETS** [www.chisinauedu.md](http://www.chisinauedu.md))

Au fost adaptate și publicate **24** postări de interes public pentru comunitatea educațională și civilă (informații utile, acte normative, comunicate, alte informații):

- **Pagina Facebook a DGETS**

Au fost adaptate și publicate **24 postări /imagine** de interes public pentru comunitatea educațională și civilă (informații utile, video informative, acte normative, comunicate, educație online), inclusiv:

- **25** imagini prelucrate în CANVA

**Postări/imagine, cu** **referire la:**

**Postări/imagini, cu** **referire la:**

## -„Hai la școală în siguranță!” maratonul de vaccinare a cadrelor didactice din municipiul Chișinău în plină desfășurare!

## (2 postări/ imagini);

## - Cupa Open la Muaythai

## (2 postări/ imagini);

## -Vaccinarea profesorilor în proporții majore – Indicator prin care se va stabili modul de începere a anului școlar

**(2 postări/ imagini);**

## -„Biblioteca digitală Educație online”

**(2 postări/ imagini);**

## - Maratonul antiCOVID-19 pentru cadrele didactice

**(2 postări/ imagini);**

## - Vizită de lucru organizată în colaborare cu Primăria Municipiului Suceava

**(2 postări/ imagini);**

## -Reuniunile metodice municipale la disciplinele școlare

**(2 postări/ imagini);**

-Regulamentul-tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ general cu organizațiile obștești ale părinților

**(2 postări/ imagini);**

-Două medalii de bronz pentru municipiul Chișinău la Olimpiada Internațională de Chimie

**(2 postări/ imagini);**

## -Cooperarea dintre Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA)

**(2 postări/ imagini);**

-Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul DGETS

**(2 postări/ imagini);**

-Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la educația fizică

**(2 postări/ imagini);**

-Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la arta plastică și educația tehnologică

**(2 postări/ imagini)**

Postări pe paginile WEB a DETS din sectoare și pe paginile WEB ale instituțiilor de învățământ din subordine, inclusiv: Botanica – 64 postări; Buiucani 245 postări (s-a schimbat sediul); Centru - 418 postări; Ciocana - 66 postări; Râșcani – 12 postări.